Projektinitialisierungsantrag

| Status | In Arbeit / In Prüfung / Abgeschlossen |
| --- | --- |
| Projektname | Pr0Lab |
| Projektleiter | Matti näf |
| Auftraggeber | Kurt Järmann |
| Autoren | Pérez Loris, Matti Näf |
| Verteiler | <Verteiler> |

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

| Version | Datum | Beschreibung, Bemerkung | Name oder Rolle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 27.11.2025 | Erstellt | Pérez Loris |

Definitionen und Abkürzungen

| Begriff / Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |

Referenzen

| Referenz | Titel, Quelle |
| --- | --- |
| [1] |  |
| [2] |  |
| [3] |  |

Inhaltsverzeichnis

1	Zweck des Dokuments	3

2	Ausgangslage	3

3	Ziele	3

4	Rahmenbedingungen	3

5	Aufwand	3

6	Kosten	3

7	Termine	3

8	Ressourcen	3

9	Kommunikation	3

10	Risiken	4

11	Projektinitialisierungsauftrag	4

Abbildungsverzeichnis

Zweck des Dokuments

Der Projektinitialisierungsauftrag bildet die verbindliche Grundlage für die Freigabe der Phase Initialisierung. Er ist die Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Projektleiter.

# Ausgangslage

Für dieses Projekt soll mithilfe eines Raspberry Pi ein eigener Cloud-Server aufgebaut werden. Dieser soll als zentraler Speicherort für Dateien dienen und gleichzeitig so flexibel gestaltet sein, dass später weitere Dienste ergänzt werden können. Durch die Kombination aus Raspberry Pi und einer externen 2-TB-Festplatte entsteht eine kompakte und kostengünstige Lösung, die im privaten Umfeld vielseitig einsetzbar ist.

Neben der grundlegenden Cloud-Funktion soll das System erweiterbar bleiben, etwa für zusätzliche Anwendungen wie einen kleinen Webserver, Medienserver oder eigene Projekte wie einen Discord-Bot. Dadurch entsteht eine private, leicht ausbaufähige Serverumgebung, die sowohl zur Datenspeicherung als auch für zukünftige Experimente und Erweiterungen genutzt werden kann.

# Ziele

In der Phase der Initialisierung sollen die grundlegenden Voraussetzungen für den Aufbau des Cloud-Servers geschaffen werden. Dazu gehören das Festlegen der Anforderungen, die Auswahl der benötigten Hardware und Software sowie die Planung der grundlegenden Systemarchitektur. Ziel ist es, eine klare Ausgangsbasis zu schaffen, auf der das eigentliche System später stabil und erweiterbar aufgebaut werden kann. Außerdem sollen Risiken, Rahmenbedingungen und benötigte Ressourcen frühzeitig erkannt werden, um eine effiziente Umsetzung des Projekts zu gewährleisten.

# Rahmenbedingungen

Die Phase der Initialisierung findet unter klar definierten Rahmenbedingungen statt, um eine strukturierte und effiziente Projektplanung sicherzustellen.

Administrativ:
Für das Projekt müssen die benötigten Ressourcen wie der Raspberry Pi, die externe Festplatte sowie notwendige Software festgelegt und beschafft werden. Zudem werden erste Verantwortlichkeiten geklärt und die Projektfreigabe sichergestellt.

Organisatorisch:
Die Zusammenarbeit im Team wird definiert, Kommunikationswege werden festgelegt und Zuständigkeiten verteilt. Zusätzlich wird entschieden, welche Dokumentationsform verwendet wird und wie der Fortschritt festgehalten wird.

Zeitlicher Rahmen:
Die Initialisierung erfolgt in einem begrenzten Zeitraum, in dem alle grundlegenden Entscheidungen getroffen werden müssen. Dazu gehören die Analyse der Anforderungen, die Planung des Vorgehens sowie die erste Terminplanung für das gesamte Projekt.

Projektmethode:
Für das Projekt wird eine passende Vorgehensmethode gewählt – beispielsweise ein klassisches Wasserfallmodell oder ein agiles Vorgehen wie Scrum oder Kanban. Diese Methode bestimmt, wie Aufgaben strukturiert, priorisiert und abgearbeitet werden.

# Aufwand

Für die Phase der Initialisierung wird ein geschätzter Aufwand von 6–10 Arbeitsstunden benötigt. Dieser umfasst die Analyse der Anforderungen, die Auswahl geeigneter Hard- und Software, die Planung der Systemarchitektur sowie das Erstellen der ersten Projektunterlagen. Zusätzlich fallen etwa 1–2 Stunden für die Abstimmung im Team und das Klären administrativer Punkte an.

Benötigtes Material:

- Raspberry Pi (Modell 4 oder höher)

- Externe 2-TB-Festplatte oder SSD

- Netzteil und Gehäuse für den Raspberry Pi

- microSD-Karte (mind. 16–32 GB) für das Betriebssystem

- Optional: Kühlkörper oder Lüfter für stabile Langzeitnutzung

Der Aufwand ist notwendig, um sicherzustellen, dass das Projekt auf einer soliden, durchdachten Grundlage startet und spätere Implementationsphasen klar und effizient durchgeführt werden können.

# Kosten

Grobe Schätzung der Kosten für die Phase Initialisierung.

# Termine

Endtermin PIA: 28.11.2025

# Ressourcen

Während der Initialisierungsphase wird hauptsächlich auf bereits vorhandene Ressourcen der Schule und auf persönliche Arbeitsmittel zurückgegriffen. Da an der gibb grundsätzlich mit eigenen Laptops gearbeitet wird, stellen diese die primäre technische Grundlage dar. Zusätzlich werden die schulischen Netzwerke, Internetzugänge sowie bereitgestellte Lernplattformen und Dokumentationswerkzeuge genutzt.

Ebenso stehen vorhandene Kenntnisse aus dem Unterricht, Unterrichtsunterlagen sowie der Austausch mit Lehrpersonen oder Mitschülern als fachliche Ressourcen zur Verfügung. Weitere spezielle Infrastruktur wird in dieser Phase nicht benötigt, da die Planung, Dokumentation und Vorbereitung vollständig mit den bestehenden Mitteln durchgeführt werden kann.

# Kommunikation

Während der Initialisierungsphase ist eine klare und effiziente Kommunikation entscheidend, um den Projektstart erfolgreich zu gestalten. Die folgenden Stakeholder müssen über Fortschritte und Entscheidungen informiert werden:

- Stakeholder

- Projektteam (Mitschüler, mit denen gemeinsam gearbeitet wird)

- Lehrperson / Betreuungsperson

- Evtl. externe Unterstützende (z. B. ICT-Support der Schule, falls technische Fragen auftreten)

- Kommunikationsform und Inhalte

Projektteam

- Kanal: Microsoft Teams, Discord

- Inhalte:

  - Austausch zu Aufgaben und Zuständigkeiten

  - Klärung offener Fragen

  - Absprachen zu Terminen und Zwischenschritten

  - Teilen von Dokumenten, Screenshots und Planungsunterlagen

- Frequenz: Laufend, nach Bedarf

Lehrperson

- Kanal: Microsoft Teams oder E-Mail

- Inhalte:

  - Zwischenstand der Initialisierungsphase

  - Rückfragen zu Anforderungen

  - Einreichen von Dokumenten oder Freigaben

- Frequenz: Bei wichtigen Entscheidungen und Abschluss der Phase

Dokumentation

- Ablage: Gemeinsamer Ordner (OneDrive oder Teams-Dateien)

- Inhalte:

  - Protokolle, Anforderungen, Planung, Risiken, Ziele

  - Versionierte Projektunterlagen

Durch die Nutzung von Microsoft Teams und Discord wird gewährleistet, dass sowohl formelle als auch schnelle informelle Kommunikation effizient stattfinden kann.

# Risiken

Im Rahmen der Initialisierungsphase lassen sich mehrere Risiken erkennen, welche den Projektstart beeinflussen können. Die wichtigsten Risiken sowie deren Wahrscheinlichkeit, Auswirkungen und mögliche Massnahmen werden nachfolgend dargestellt.

- Risiko 1: Unklare oder unvollständige Anforderungen

- Wahrscheinlichkeit: Mittel

- Auswirkungen: Mittel bis hoch (Fehlplanung, Zusatzaufwand)

- Massnahmen:

  - Anforderungen früh im Team klären

  - Rücksprache mit Lehrperson bei Unklarheiten

  - Eine saubere Dokumentation sicherstellen

- Risiko 2: Fehlende oder verspätete Hardware (Raspberry Pi, Festplatte)

- Wahrscheinlichkeit: Niedrig bis mittel

- Auswirkungen: Mittel (Verzögerung des Projektstarts)

- Massnahmen:

  - Hardware frühzeitig bestellen/beschaffen

  - Alternativen bereithalten (z. B. temporär Virtualisierung auf Laptop)

- Risiko 3: Technische Kenntnisse unzureichend

- Wahrscheinlichkeit: Mittel

- Auswirkungen: Mittel (langsamer Projektfortschritt)

- Massnahmen:

  - Vorab Grundlagen zu Linux/Raspberry Pi recherchieren

  - Austausch mit Mitschülern

  - Schulunterlagen nutzen

- Risiko 4: Zeitfehlplanung in der Initialisierungsphase

- Wahrscheinlichkeit: Mittel

- Auswirkungen: Mittel (Fehler in späteren Projektphasen)

- Massnahmen:

  - Realistische Zeitschätzung

  - Aufgaben klar priorisieren

  - Zwischenschritte planen

- Risiko 5: Abhängigkeit von schulischen Ressourcen (WLAN, Tools)

- Wahrscheinlichkeit: Niedrig

- Auswirkungen: Gering bis mittel

- Massnahmen:

  - Offline-Arbeitsmöglichkeit vorbereiten

  - Dokumente lokal sichern

  - Testumgebung auch zuhause vorbereiten

# Projektinitialisierungsauftrag

Hiermit erteilt der Auftraggeber den Auftrag zur Durchführung der Initialisierungsphase des Projektes:

________________________		_______________________

Der Auftraggeber				Der Projektleiter (für die Phase Initialisierung)

(Ort, Datum, Unterschrift)			(Ort, Datum, Unterschrift)